Утверждаю

Директор ГБОУ СОШ с. Курумоч

Каширин И.К.________________

от «___» ____201_ г. № _____

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

в структурном подразделении «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской  области

(в редакции на 01.01.2017г)

2017г.

- Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» разработана структурным подразделением «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской  области ( далее- СП «Детский сад «Белочка») в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  и направлена на повышение значений показателей доступности ОУ для инвалидов и  маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения равных возможностей доступа в СП «Детский сад «Белочка»);

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- проведение обследования и паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оснащение СП «Детский сад «Белочка» приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов;

- проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

2. Характеристика проблемы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к ОУ и услугам и прогноз развития ситуации с учетом реализации мероприятий

Федеральным законом от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции  о правах инвалидов»  предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий доступности для детей  - инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг на равнее с другими.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы СП «Детский сад «Белочка», оказывающего образовательные услуги и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование.

С 2014 года начато проведение мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ОУ: выполнена  контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (жёлтая) ; установлен звонок для вызова помощника на входной калитке со знаком для слабовидящих; установлены знаки для слабовидящих на входных дверях; назначены ответственные лица  по сопровождению инвалидов; проведены инструктажи с сотрудниками,  предоставляющими услуги по доступности с ОВЗ;  создана страница на сайте ДОУ-« Образование детей  с ограниченными возможностями здоровья» .

Реализация «дорожной карты» предполагает модернизацию и дооборудование ОУ с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2030 годы.

3. Прогнозные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с. Курумоч

(наименование ОУ)

| № п\п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2025 год | 2030 год |  |
| 1. | Доля детей-инвалидов от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 0 | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | Старший воспитатель воспитатели ДОУ |
| 2. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ОУ от общей численности обучающихся инвалидов | % | 0 | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | Старший воспитатель воспитатели ДОУ |
| 3. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в ОУ | % | 0 | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | Старший воспитатель воспитатели ДОУ |
| 4. | Доля детей-инвалидов, охваченных услугами дополнительного образования, от общего числа детей-инвалидов | % | 0 | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | Старший воспитатель воспитатели ДОУ |
| 5. | Доля педагогических работников ОУ, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Заведующий ДОУ |
| 6. | Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ | % | 0/0% | 0/0% | 1/12% | 1/12% | 1/12% | 1/60% | 1/100% | 1/100% | Заведующий ДОУ |
| 7. | Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ | % | 0/0% | 0/0% | 1/12% | 1/12% | 1/12% | 1/60% | 1/100% | 1/100% | Заведующий ДОУ |
| 8. | Удельный вес услуг в ОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в ОУ | % | 0/0% | 0/0% | 1/12% | 1/12% | 1/12% | 1/60% | 1/100% | 1/100% | Заведующий ДОУ |

# 4. План мероприятий «Дорожной карты»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1. | проведение обследования и паспортизации ОУ | Приказ УО | Заведующий | июнь 2015 г. | Утвержденный паспорт доступности учреждения |
| 2. | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные акты РФ | Заведующий Старший воспитатель | постоянно | Владение нормативной базой |
| 3. | -Внесение изменений при необходимости в штатное расписание с целью привлечения узких специалистов по работе с ОВЗ | Приказ ДОУ | Заведующий | 2016-2018г | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов |
| 4. | Размещение и обновление информации на официальном сайте ОУ введения и реализации ОВЗ в ДОУ | Приказ ДОУ | Модератор сайта | постоянно | Повышение доступности обучения лиц с ОВЗ и инвалидов |
| 5. | План мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов | Приказ ОУ | Заведующий Старший воспитатель Завхоз | Август 2017 г. | Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Приобретение телескопических пандусов, 2.Установка поручней | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | МБУ Паритет Заведующий Завхоз | При наличии финансирования 2016-2030 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 2. | Установка информационных табло, световой и тактильной информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне : - вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий - направление движения, поворот; - вход в помещение; | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | МБУ Паритет Заведующий Завхоз | При наличии финансирования 2017-2030 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 3. | 1.Реконструкция санитарно-гигиенических помещений. 2.Реконструкция ширины дверных проемов 3.Оборудование раздвижных дверей | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | МБУ Паритет Заведующий Завхоз | При наличии финансирования 2017-2030 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 4. | Выделение и обустройство автостоянки для инвалидов, нанесение разметки на территории стоянки | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | МБУ Паритет Заведующий Завхоз. | При наличии финансирования 2017-2030 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 5. | Сотрудничество с Обществом инвалидов | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договор | Заведующий | постоянно | Позитивное отношение субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования ОВЗ и инвалидами |
| 6. | Приобретение сменных кресел-колясок | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договора, сметы, акты выполненных работ, сертификаты | Заведующий | При наличии финансирования 2017-2030 | Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания |
| 8. | Сотрудничество со СМИ, пропаганда идей милосердия, благотворительности, гуманного отношения к инвалидам. Размещение информации об оказании услуг образовательным учреждением. | ГП РФ Доступная среда на 2011-2020гг. Договор | Заведующий Старший воспитатель | постоянно | Позитивное отношение субъектов образовательного процесса к проблеме обеспечения доступности профессионального образования ЛОВЗ и инвалидами |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное инструктирование сотрудников | Приказ ДОУ | Заведующий | ежегодно | Увеличение доли проинструктированных сотрудников |
| 2. | Организация методической работы с педагогами, работающими с инвалидами | Приказ ДОУ, план методической работы | Старший воспитатель | 2017-2030 | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 3. | Участие ответственных лиц по работе с инвалидами и педагогов в семинарах, конференциях курсах повышения квалификации и других мероприятиях по проблемам инвалидов. | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников Приказы УО ; ДОУ | ст. воспитатель; | 2017-2030 | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 4. | Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья |  | ст. воспитатель; | 2017-2030 | Повышение компетентности педагогических работников по проблеме обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |